روش اجرایی مدیریت درس‌آموخته

شرکت ......

# هدف

هدف این روش اجرایی، استانداردسازی چرخه مدیریت درس‌آموخته در شرکت / سازمان ..... است.

# 2- دامنه و کاربرد

این دستورالعمل در کلیه سطوح سازمان قابل اجرا بوده و معتبر است.

# 3- تعاریف و اختصارات

1-3) دانش پنهان: دانشي كه منابع و محتواي آن در ذهن نهفته است و به‌آسانی قابل‌دستیابی نبوده و غير ساختارمند است. اين دانش از طريق تجربه و يادگيري عملي كسب می‌گردد و كدگذاري شده نيست. اين دانش، دانش نانوشته سازمان است كه بيانگر ميزان تجربه و مهارت كاركنان است.

2-3) درس‌آموخته: دانش حاصل شده از یک نوآوری یا تجربه است که باعث می‌شود فرد یا سازمان بتوانند فرآیند و یا فعالیتی را بهبود بخشند. با این بهبود کار ایمن‌تر، مؤثرتر و باکیفیت بیشتری انجام می‌شود.

3-3) خبره: کلیه کسانی که در سازمان مشغول به فعالیت بوده، در صورت داشتن توانایی و سابقه قابل‌قبول در فعالیت‌های فنی یا مدیریتی خبره محسوب می‌شوند. تشخیص این امر بر عهده مدیر مربوطه خبره و تصویب تیم مدیریت دانش است.

4-3) سامانه مدیریت دانش: بستر نرم‌افزاری مدیریت دانش در سازمان است که وظیفه تسهیل چرخه دانش در فرایندهای ذخیره‌سازی، به‌اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش را بر عهده دارد.

# 4- مسئولیت‌ها

1-4) مسئولیت نظارت برحسن اجرای این روش اجرایی بر عهده مدیریت / معاونت ...... است.

2-4) مسئولیت بازنگری، بهروزآوری و اجرای این روش اجرایی بر عهده دپارتمان مدیریت دانش است.

# 5- روش اجرایی

5-1)ثبت درس‌آموخته: تمامی کاربران سامانه مدیریت دانش می‌توانند تجربیات خود را در بخش «ثبت درس‌آموخته» با 3 فرمت متن، ویدئو و یا صدا ثبت کنند. برای این کار باید فیلدهای مرتبط با هر بخش توسط کاربر تکمیل شود. لازم به ذکر است که تکمیل فیلدهای ستاره‌دار الزامی است.

5-2) ارزیابی ساختاری: پس‌از ثبت درس‌آموخته، ارزیابی اولیه توسط مدیر سیستم مدیریت دانش(ادمین) انجام می‌شود. در این ارزیابی ساختار کلی درس‌آموخته مورد بررسی قرار می‌گیرد  و در صورت نیاز به اصلاح به‌همراه موارد اصلاحی به کاربر بازگرداننده می‌شود. در صورت تایید نیز به مرحله دوم ارزیابی(ارزیابی محتوایی) ارجاع می‌شود.

5-3) ارزیابی محتوایی: پس از ارزیابی اولیه، در این مرحله ارزیابی محتوایی انجام می‌شود. ارزیابان(خبرگان سازمان) متناسب با شاخه‌های انتهایی درخت دانش شناسایی شده و برای سیستم مدیریت دانش تعریف شده‌اند. ارزیابی بر اساس 5 شاخص زیر و مبتنی بر طیف لیکرت انجام می‌شود:

- شفافیت و کامل بودن تجربه ثبت شده

- مفید بودن درس آموخته برای سازمان

- افزایش بهره‌وری و کاهش دوباره‌کاری

- به‌روز بودن محتوا

- کاربردی بودن درس آموخته

5-4) تعیین وضعیت درس‌آموخته: سامانه مدیریت دانش پس از تخصیص امتیاز توسط ارزیابان، میانگین امتیازها را محاسبه کرده و درصورت کسب حدنصاب 3 امتیاز در سامانه منتشر می‌شود. در صورتیکه امتیاز کم‌تر از حدنصاب باشد، درس‌آموخته مجددا به کارتابل کاربر ارسال می‌شود و این امکان وجود دارد که مجددا توسط کاربر اصلاح‌شده و به چرخه ارزیابی بازگردد.

5-5) تخصیص امتیاز و دریافت پاداش: پس از انتشار درس‌آموخته، کاربران متناسب با نمره درس‌آموخته و ضرایب تخصیصی به درس‌آموخته، امتیاز دریافت می‌کند. امتیاز دریافتی براساس نظام انگیزشی مدیریت دانش مشمول پاداش‌های مادی و معنوی می‌شود.

# 6. مراجع و مدارک مرتبط

1-6) استاندارد ISO 30401: 2018

2-6) سازمان بهره‌وری آسیایی ((APO

7. پیوست‌ها و سواب

گروه مشاوره مدیریت دانش دانا

ق

گروه مشاوره مدیریت دانش دانا